DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG

DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG BINA KONSTRUKSI

TAHUN 2024

| BERITA ACARA PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program | : | Penataan Bangunan Gedung |  |  |  |
| Kegiatan | : | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  |  |
| Sub Kegiatan | : | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |  |  |  |
| Pekerjaan | : | Renovasi Gedung Pelayanan dan Penunjang RS. Atma Husada |  |  |  |
| Lokasi Pekerjaan | : | Kota Samarinda |  |  |  |
| Waktu Pelaksanaan | : | 196 (Seratus Sembilan Puluh Enam) Hari Kalender |  |  |  |
| Nilai Kontrak | : | Rp. 25.229.632.517,89 |  |  |  |
| KABID/KPA | : | Rahmad Hidayat, S.T., MT |  |  |  |
| PPTK | : | Yarri Adhidarma, S.T |  |  |  |
| PPK | : | Yarri Adhidarma, S.T |  |  |  |
| Konsultan Perencana | : | PT. Banyuwili Desain Konsultan |  |  |  |
| Pelaksana Pekerjaan | : | PT. Ramadika Mandiri KSO PT. ECA |  |  |  |
| Pengawas Pekerjaan | : | PT. Super Tehnik Pratama |  |  |  |
| Jenis | : | Pekerjaan Konstruksi |  |  |  |

Pada hari ini tanggal dua puluh lima bulan november tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertandatangan dibawah ini telah melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam rangka Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sesuai dengan SPT Nomor :………./………/…….. dengan hasil sebagai berikut :

| NO | HASIL PENGAWASAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
| 1 | KUNJUNGAN LAPANGAN | - Tim Monitoring dan pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi : - Sri Rejeki, ST., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Konstruksi - Ahmad Yani, SE selaku Jabatan Fungsional Pembina Jasa Ahli Muda sebagai Koordinator pengawasan - Farkhan M, ST selaku jabatan Fungsional Pembina jasa Konstruksi Ahli Pertama - Tim Bidang Bina Konstruksi Prov. Kaltim - BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda - Novi selaku Staf Kepersertaan - Unsur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : - Yarri Adhidarma, ST - Tim PPK : - Muhammad Ari R - Desy Padmosari - Pelaksana Pekerjaan PT. Ramadika Mandiri diwakili oleh Ajril selaku pelaksana Lapangan - Konsultan Pengawas PT. Super Tehnik Pratama diwakili oleh Masrudi selaku Pengawas Lapangan - Hasil Monitoring pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi - Tertib Usaha Jasa Konstruksi - Telah diberikan informasi / penjelasan terkait Simak Tertib Usaha Jasa Konstruksi - Pelaksana Pekerjaan belum mengetahui adanya Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi - Akan dilakukan Pengawasan tertib usaha jasa konstruksi di tahun 2025 - Apabila dalam 14 hari kerja belum selesai / lengkap maka akan di tambah 5 hari kerja untuk melakukan perbaikan - Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - Surat Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2024 dan Format Penyelenggaraan jasa konstruksi telah disampaikan pada tanggal 21 Maret 2024 - Apabila dalam 14 hari kerja belum selesai / lengkap maka akan di tambah 5 hari untuk melakukan perbaikan - Format Simak tertib penyelenggaraan jasa konstruksi telah diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah disampaikan Hasil Tertib Penyelenggaraan sebagai berikut : - Pengawasan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Jasa - PPK telah menyampaikan surat pernyataan - PPK belum dapat memperlihatkan salinan data dukung pemilihan penyedia jasa. - Pengawasan Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi - PPK telah menyampaikan surat pernyataan - Tim PPK tidak dapat memperlihatkan Kontrak Kerja Konstruksi - Informasi dari Pelaksana Pekerjaan bahwa Tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada paket pekerjaan sebanyak 92 orang pada paket pekerjaan : - Kualifikasi jenjang 7 ada 3 orang - Kualifikasi operator (tukang) jenjang 1, 2 dan 3 sebanyak 89 orang dan tidak bersertifikat - PPK belum dapat memperlihatkan daftar Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat secara keseluruhan, namun hanya daftar tenaga kerja (Personel Manajerial) - Informasi dari PPK beserta Penyedia bahwa seluruh material menggunakan produk dalam negeri hanya 1 material closed kuge kg S201 Stainless impor karena dalam negeri tidak memproduksi. - Dan belum dapat memperlihatkan dokumen penggunaan produk dalam negeri - Telah dibayarkan kewajiban asuransi tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh penyedia pada tanggal 26 November 2024 - Pengawasan Terhadap Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi - PPK telah menyampaikan surat pernyataan - Ketersedian Penerapan SMKK : - Rancangan Konseptual SMKK; PPK belum dapat memperlihatkan dokumen rancangan konseptual - Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK); - Dokumen RKK Pelaksanaan belum bisa diperlihatkan oleh tim PPK dan Penyedia - Dokumen RKK Pengawasan belum bisa diperlihatkan oleh konsultan pengawas - Dokumen tidak tersedia dan kurangnya informasi terkait dokumen tersebut dan belum mengetahui kesesuaian dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 - Petugas K3 Konstruksi tidak berada di lapangan dan informasi oleh pelaksana dilakukan safety breafing setiap minggu - Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang bekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) - Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); - Dokumen RMPK belum bisa diperlihatkan oleh tim PPK dan Penyedia - Dokumen tidak tersedia dan kurangnya informasi terkait dokumen tersebut dan belum mengetahui kesesuaian dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. - Program Mutu; - Konsultan Pengawas belum bisa memperlihatkan dokumen Program Mutu - Penyedia belum dapat memperlihatkan dokumen pengujian namun pengujian dilakukan oleh tenaga independen - Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) Dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) belum dapat diperlihatkan oleh penyedia - Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) belum dapat diperlihatkan oleh penyedia - Ketersedian bukti antisipasi kecelakaan konstruksi - Dokumen rencana program sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada pekerjaan konstruksi; Petugas K3 Konstruksi tidak berada di lapangan, informasi dari pelaksana terkait Safety Breafing dilakukan setiap 1 minggu sekali, namun ahli K3 konstruksi dari konsultan pengawas hadir dilapangan. - Laporan Penerapan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK); Laporan RKK pelaksanaan belum dibuat oleh penyedia - Bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Penyedia telah membayarkan Iuran JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda pada tanggal 26 November 2024. - Pengawasan Terhadap Penerapan Manajemen Mutu Konstruksi - PPK telah menyampaikan surat pernyataan - Dokumen Program Mutu belum dibuat, laporan pelaksanaan belum rutin dibuat dan hanya diperlihatkan bulan agustus saja - Pengawasan Terhadap Penggunaan Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi - PPK telah menyampaikan surat pernyataan - Pelaksana belum bisa memperlihatkan dokumen rencana kebutuhan material - Material Closed Stainless (impor) atas permintaan dari pengelola bangunan - Pelaksana juga belum dapat memperlihatkan bukti dukung operator yang harusnya dibuktikan dengan Surat Ijin Operator (SIO). - Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi - Telah diberikan informasi / penjelasan terkait Simak Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi - Akan dilakukan Pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi di tahun 2025 - Apabila dalam 14 hari kerja belum selesai / lengkap maka akan di tambah 5 hari kerja untuk melakukan perbaikan |  |
| 2 | TINDAK LANJUT | - Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi wajib Bersertifikat, Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi operator (tukang) sebanyak 89 orang belum bersertifikat dan direkomendasi segera disertifikasi - Penyedia Jasa PT. Ramadika Mandiri belum dapat memperlihatkan Dokumen Penerapan SMKK sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 - Penggunaan produk dalam negeri terkait material diharapkan dapat menggunakan produksi dalam negeri |  |
| 3 | DOKUMENTASI | Terlampir |  |

Demikian Berita Acara Monitoring Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| KORESPONDEN PENGAWASAN KONSTRUKSI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DINAS PUPR & PERA PROV. KALTIM BIDANG BINA KONSTRUKSI |  |  | DINAS PUPR&PERA PROV. KALTIM BIDANG CIPTA KARYA |  |  |
| SDM YANG BERTUGAS |  |  | SDM YANG BERTUGAS |  |  |
| NAMA | TANDA TANGAN |  | NAMA |  | TANDA TANGAN |
|  |  |  | Pejabat Pembuat Komitmen Yarri Adhidarma, S.T |  |  |
|  |  |  | NAMA / JABATAN PERUSAHAAN |  |  |  |
|  |  |  | Penyedia Jasa Ajril |  |  |  |
|  |  |  | Konsultan Pengawas Masrudi |  |  |  |
| TANDA TANGAN / STEMPEL (CAP) BIDANG BINA KONSTRUKSI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jabatan Fungsional |  |  |  |  |
| Kepala Bidang Bina Konstruksi |  | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, |  |  |  |  |
| Sri Rejeki, ST, M.Si |  | Ahmad Yani, SE |  |  |  |  |
| NIP. 19701005 199503 2 001 |  | NIP. 19680108 198811 1 002 |  |  |  |  |
| Berita Acara disampaikan kepada : |  |  |  |  |  |  |
| - Kepala Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kaltim (sebagai laporan) - Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kaltim - PPK Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan dan Penunjang RS. Atma Husada - PT. Banyuwili Desain Konsultan, Konsultan Perencana - PT. Ramadika Mandiri, Pelaksana Pekerjaan - PT. Super Tehnik Pratama, Konsultan Pengawas |  |  |  |  |  |  |

Dokumentasi Kegiatan

Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tahun 2024

| Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan dan Penunjang RS. Atma Husada | Lokasi Kota Samarinda | Penyedia Jasa PT. Ramadika Mandiri |
| --- | --- | --- |